**Przasnysz dnia 05.07.2018r.**

**Zapytanie cenowe**

**Gmina Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5 , 06-300 Przasnysz**

**Kieruję zapytanie cenowe dot. remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej im Św. St. Kostki w Lesznie.**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Usunięcie płytek elewacyjnych pozostałych na ścianie na wys.15,00m – 25,83 m2.
2. Wykonanie elewacji metodą lekko – mokrą – siatka elewacyjna zaciągnięta 2 x klejem – 36,90 m2.
3. Wykonanie struktury elewacji z mozaiki żywicznej – 36,90 m2,
4. Demontaż uszkodzonego pokrycia dachu z blachodachówki – 21,00 m2
5. Zakup i montaż blachodachówki na istniejącej konstrukcji – 21,00m2
6. Zakup i montaż gąsiorów dachowych – 4,2 mb.

**Uwaga: Wymagana jest wizja lokalna w celu starannej oceny zakresu robót** .

Wymagany termin – 10.08.2018 r.

Osobami do kontaktowania się z oferentami są:

Danuta Załęska, Danuta Mikołajewska Tel. 029 7522709 w.33

Kryteria oceny ofert – cena 100%

Oferty proszę składać do 11.07 .2018r. do godziny 1100  w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz, 06-300 Przasnysz , ul. Św. Stanisława Kostki 5, pokój Nr 9

Tel. 029 7522709 w.33

Fax. 029 7522709

e-mail - [gzoeaprzasnysz@data.pl](mailto:gzoeaprzasnysz@data.pl)

Opracowała : Mikołajewska Danuta

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Zobowiązuję się **wykonać** **remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej im Św. St. Kostki w Lesznie** polegający na;

- Usunięciu płytek elewacyjnych pozostałych na ścianie – 25,83 m2.

- Wykonaniu elewacji metodą lekko – mokrą – siatka elewacyjna zaciągnięta 2 x klejem –

36,90 m2.

- Wykonaniu struktury elewacji z mozaiki żywicznej – 36,90 m2,

- Demontażu uszkodzonego pokrycia dachu z blachodachówki – 21,00 m2

- Zakupie i montażu blachodachówki na istniejącej konstrukcji – 21,00m2

- Zakupie i montażu gąsiorów dachowych – 4,2 mb

w terminie …………………………………………………

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .............................................................................................................)

podatek VAT.....................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .............................................................................................................)

(imię i nazwisko)podpis uprawnionego przedstawiciela)

**UMOWA Nr OŚ…………….2018**

W dniu ……………... w Przasnyszu pomiędzy **Gminą Przasnysz z siedzibą w Przasnyszu,**

**ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 - 300 Przasnysz,** **NIP: 761-153-52-77** reprezentowaną przez:

**Wójta Gminy – Panią mgr inż. Grażynę Wróblewską**

zwaną dalej **„ZAMAWIAJĄCYM”** a

………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej **„WYKONAWCĄ”**

łącznie zwanymi „Stronami” została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

W następstwie wyboru przez Zamawiającego oferty, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji **wykonanie** **remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej im Św. St. Kostki w Lesznie.**

Zakres przedmiotu umowy:

- Usunięciu płytek elewacyjnych pozostałych na ścianie – 25,83 m2.

- Wykonaniu elewacji metodą lekko – mokrą – siatka elewacyjna zaciągnięta 2 x klejem –

36,90 m2.

- Wykonaniu struktury elewacji z mozaiki żywicznej – 36,90 m2,

- Demontażu uszkodzonego pokrycia dachu z blachodachówki – 21,00 m2

- Zakupie i montażu blachodachówki na istniejącej konstrukcji – 21,00m2

- Zakupie i montażu gąsiorów dachowych – 4,2 mb

**§ 2**

Termin realizacji zakresu prac określonych w § 1:

1. rozpoczęcie ustala się od **dnia podpisania umowy,**

2. zakończenie prac ustala się do 10.08.2018r.

**§ 3**

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.
2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się w kwocie :

**…………………………………………………………………………………….**

Słownie złotych: **………………………………………………………………….**

1. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 2 umowy.
2. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się jednorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
3. Należność zostanie uregulowana w ciągu 7 dni od daty doręczenia faktury na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego.

**§ 4**

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

1. Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Gdy Wykonawca:
3. nie dotrzymał terminu realizacji ustalonego w umowie,
4. nie wykonał przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

**§ 5**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
2. Za opóźnienie w wykonaniu usługi w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.
3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w § 4 pkt.2 niniejszej umowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
4. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu z tytułu niniejszej umowy wynagrodzenia po wcześniejszym poinformowaniu przez zamawiającego.
6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 6**

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące.

**§ 7**

1. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
2. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawcy.

**ZAMAWIĄCY WYKONAWCA**