Zarządzenie Nr 65/2013

Wójta Gminy Przasnysz

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Przasnysz przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2013 roku obejmującą:

1. Część opisową,

2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:

-   załącznik Nr 1 – zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych 
w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji,

-  załącznik Nr 2 – zestawienie  planowanych i wykonanych  wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

§ 2

Informację przekazuje się:

-   Radzie Gminy Przasnysz,

-   Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przasnysz

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. na lata 2013 - 2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016. Ze względu na planowane zadłużenie i spłatę zadłużenia, prognoza obejmowała okres od roku 2013 do roku 2021.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku 
np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy Przasnysz:

- Uchwała Nr XXIII/168/2013 z dnia 14 marca 2013 r.,

- Uchwała Nr XXIV/176/2013 z dnia 17 maja 2013 r.,

- Uchwała Nr XXV/190/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi 
w Uchwale budżetowej na 2013 rok wraz ze zmianami na dzień 30 czerwca 2013 roku 
w zakresie wyniku budżetu oraz wysokości zadłużenia.

Załącznik Nr 1 zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Niski stopień realizacji występuje w poz. 7 „Spłata i obsługa długu”, z uwagi na terminy spłat poszczególnych rat określone w harmonogramach do umów o udzieleniu pożyczek, które w znacznej części przypadają na II półrocze 2013 roku. Stan ten ma również wpływ na kwotę zadłużenia na dzień 30.06.2013 r., który wynosi 6.927.464,00 zł.

W I półroczu 2013 roku nie zostały zrealizowane przychody z tytułu planowanych pożyczek. W tym zakresie zostały podpisane umowy:

1. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Nr PROW 313.11.02473.14 z dnia 7 maja 2012 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 –„Odnowa 
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” -  w  kwocie 382.839,00 zł,

2. Pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Nr PROW 313.11.02464.14 z dnia 7 maja 2012r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 –„Odnowa

i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” - w  kwocie 414.133,00 zł,

3. Złożono wniosek o udzielenie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego                w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 –„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013          w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”  w kwocie 948.071,00 zł,

4. Złożono wniosek o udzielenie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego                w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”            w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji                               pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską– zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”   w  kwocie 172.575,00 zł.

W I półroczu 2013 r. nie zostały też zrealizowane przychody z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”.  Po podpisaniu umów z wykonawcami i przeprowadzeniu analizy w zakresie planowanych środków finansowych na realizację w/w zadanie zostanie podjęta decyzja, co do konieczności zaciągnięcia pożyczki.

Wskaźniki zostały wyliczone zgodnie z zapisem starej ustawy o finansach publicznych 
i nowej ustawy o finansach publicznych, a mianowicie do wyliczenia wskaźnika 
w kolumnie „wykonanie” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. W przypadku obliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu i wykonanych spłat pożyczek wskaźniki te byłyby niewspółmierne i nie oddawałyby prawidłowo sytuacji finansowej Gminy.

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 41,21 %, faktyczne zadłużenie          za I półrocze do planowanych dochodów ogółem wynosi 31,99 % (art. 170 ust.2 ustawy o finansach publicznych – w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu j.s.t. 
na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki).

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku budżetu 
i wielkości zadłużenia zostało opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze 2013 roku.

Informację o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć:

- Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi       z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

WYDATKI MAJĄTKOWE

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”

Cel: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy.

Podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00127-6921-UM0700203/11 
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 19 listopada 2012 r. na realizację operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”.

W 2012 roku opracowana została dokumentacja na budowę 87 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przedmiarami i kosztorysami.

Dnia 26 maja 2013 r. ogłoszony został przetarg na realizację zadania. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia  07.06.2013 r. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisana zostanie umowa z Wykonawcą.

Przedsięwzięcie pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”

Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Podpisana została Umowa o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 Projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt teleinformatyczny niezbędny do realizacji projektu tj. komputery, modemy dla beneficjentów w ilości 110 szt. Realizacja zadania w latach 2012-2015.

Przedsięwzięcie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego”

Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz  Umową o udzielenie dotacji w roku 2013 Nr 177/ GW/GW-7/D/13/BW z dnia 15 marca 2013 r.

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem 
na świetlicę wiejską”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.

W dniu 12.01.2012 roku na realizację zadania podpisana została Umowa Nr 00126-6922-UM0700288/10RW.II./AR/0219.4-288/10 o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim w ramach Działania „ Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007- 2013. Zadanie podzielone zostało na 2 etapy. W 2012 r. zrealizowany został I etap, który obejmował dostawę sceny mobilnej o wymiarach 6 x 7, 5 m wraz z zadaszeniem 
i wyposażeniem tj. oświetleniem i nagłośnieniem.

W dniu 29 maja 2013 r. podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto realizację II etapu w ramach, którego wykonana zostanie rozbudowa i przebudowa budynku remizy 
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz na potrzeby OSP. Przeprowadzone zostaną prace ogólnobudowlane i wykończeniowe oraz zakup wyposażenia do świetlicy. Realizacja inwestycji zakończy się 31.10.2013 r.

Przedsięwzięcie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz  Umową o udzielenie dotacji w roku 2013 Nr173/GW/GW-7/D/13/EA z dnia 13 marca 2013 r.

Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.

Podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00062-6930-UM0730107/12 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. na realizację operacji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską– zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”.

Realizację projektu zaplanowano w dwóch etapach. Etap I zrealizowany zostanie 
do 30.08.2013 r. i obejmie wykonanie fundamentów i ścian, pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej części będącej rozbudową świetlicy oraz wykonanie prac ogólnobudowlanych i pokrycia dachowego w istniejącej remizie strażackiej; etap II wykonany zostanie do 31.07.2014 r., w ramach tego etapu wykonane zostaną prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku wraz z zakupem wyposażenia 
do świetlicy oraz montażem elementów placu zabaw.

W 2012 r. poniesiono wydatki na sporządzenie projektu budowlanego.

Zadanie realizowane w latach 2012-2014.

Przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”

Cel: Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki.

W dniu 12 stycznia 2012 roku podpisana została umowa Nr 00125-6922-UM0700304/10RW.II./AR/0219.4-304/10 o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW.

Realizacja projektu zaplanowana jest w 2 etapach:

I Etap – w 2012 r. (etap I obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu działki 
nr 2234/3 w miejscowości Święte Miejsce - budowa zjazdu z drogi powiatowej, wykonanie placu manewru dla samochodów z miejscami postoju pojazdów, wykonanie placu zabaw, 2 szt. altan oraz sadzenie krzewów

II Etap – do 31.07.2013 r. (etap II obejmuje remont i rozbudowę budynku świetlicy wraz z boiskiem i kortem do tenisa).

W latach ubiegłych na zadanie został wykonany projekt architektoniczno- budowlany.

WYDATKI BIEŻĄCE

Przedsięwzięcie pn. „Dziecięca akademia przyszłości”

Cel: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.

Projekt był realizowany w pięciu szkołach podstawowych i obejmował uczniów klas  IV-V  w ramach Działania  9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie  wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

- Umowa o dofinansowanie zajęć w Szkole Podstawowej w Bogatem została podpisana w dniu 11 października 2012r Nr 320/ES/ZS/D - POKL/12,

- Umowa o dofinansowanie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowej Krępie została podpisana 21 listopada 2012.r.  Nr 212/ES/ZS/D-  POKL/12,

- Umowa o dofinansowanie zajęć w Szkole Podstawowej w Lesznie została podpisana  w dniu 21 listopada 2012.r. Nr 384/ES/ZS/D – POKL/12,

- Umowa o dofinansowanie zajęć w Szkole Podstawowej w Obrębie została podpisana  w dniu 21 listopada 2012 r .Nr 215/ES/ZS/D – POKL/12,

- Umowa o dofinansowanie zajęć w Szkole Podstawowej w Mchowie  została podpisana  w dniu 21 listopada 2012 r. Nr 481/ES/ZS/D – POKL/12.

Celem głównym było prowadzenie zajęć w każdej szkole: 20 godzin lekcyjnych miesięcznie tj.:

- ICT ( technologie informacyjne i komunikacyjne - 4 godziny,

- z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – 3 godziny,

- z języków obcych - 4 godziny,

- w zakresie wsparcia psychologiczno –pedagogicznego - 3 godziny,

- sportowo wychowawcze - 6 godzin.

Ogółem we wszystkich szkołach w zajęciach pozalekcyjnych brało udział  88 uczniów uczęszczających do klas IV - VI.

Przedsięwzięcie pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”

Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

W dniu 27 kwietnia 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie                        Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 Projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem głównym projektu jest:

- dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 110 odbiorców,

- modernizacja sprzętu komputerowego dla 110 odbiorców,

- podłączenie do Internetu,

- organizacja szkoleń dla odbiorców.

W I półroczu 2013 roku przygotowano biuro projektu, zatrudniono osoby wchodzące 
w skład biura projektowego, zakończono rekrutację uczestników projektu.

Realizacja zadania w latach 2012-2015.

Przedsięwzięcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Cel – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zapewnienie zajęć dodatkowych.

W dniu 5 września 2012 roku podpisana została umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-14-027/12-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu było:

- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, polonistycznych i artystycznych. W zajęciach uczestniczyło 51 uczniów z klas I-III.

- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w czytaniu, pisaniu. Zajęciami objęto 60 uczniów z klas I-III

- prowadzenie zajęć korygujących wady postawy ( gimnastyka korekcyjna) i wady wymowy (logopedia). W zajęciach brało udział 36 uczniów.

- doposażenie 5 szkół w pomoce dydaktyczne potrzebne do udoskonalenia 
i uatrakcyjnienia zajęć prowadzonych w ramach projektu.

Ogółem w  pięciu  szkołach objęto 147 uczniów zdolnych i  mających trudności  
w zdobywaniu wiedzy z klas I-III.

W okresie od I do VI 2013 r. przeprowadzono 492 godziny zajęć pozalekcyjnych.

Przedsięwzięcie pn. „Szansa”

Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W dniu 8 sierpnia 2012 roku podpisany został aneks do umowy z dnia 16 października 2008 roku nr UDA-POKL.07.01.01-14-057/08-00 o nr UDA-POKL.07.01.01-14-057/08-04 o dofinansowanie projektu „Szansa” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój                      i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na lata 2012 – 2014.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie szans na uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Przasnysz poprzez:

- indywidualne poradnictwo w zakresie podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych świadczone przez doradcę zawodowego,

- indywidualne wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – życiowych świadczone przez psychologa,

- realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej (kontynuowanie dla jednej osoby finansowania zajęć szkolnych),

- spotkanie integracyjne dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia,

- szkolenia zawodowe dla uczestników projektu,

- grupę wsparcia.

W I półroczu 2013 roku wybrana została grupa docelowa w ilości 15 osób, z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne przez pracowników socjalnych Ośrodka. Uczestnicy projektu objęci zostali indywidualnym poradnictwem z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych z doradcą zawodowym oraz wzięli udział           w spotkaniu integracyjnym wraz z otoczeniem. W okresie od I – VI 2013 roku jednej osobie dokonywano zwrotu kosztów zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI MAJĄTKOWE

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz”

Cel: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy.

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji na realizację przedmiotowego zadania. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisana zostanie umowa 
z wybranym Wykonawcą. Realizacja zadania do 30.09.2014 r.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych”

Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.

Zostały wykonane i przedłożone dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego na budowę i przebudowę chodników 
w miejscowościach Golany i Bartniki. Realizacja robót – II półrocze 2013 r.

Przedsięwzięcie pn. ” Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie – Cegielnia”

Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.

W 2012 roku wykonano dokumentację projektową, podziały geodezyjne i mapy do celów projektowych oraz zrealizowano I etap przedmiotowego zadania, który  obejmował wykonanie: przebudowy drogi na odcinku o długości 230  mb.

Zakres prac:

- odtworzenie trasy,

- wykonanie wykopów i nasypów,

-wykonanie przepustu,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz nawierzchnia żwirowa.

W 2013r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację wykonania zadania – II etap. Realizacja robót – II półrocze 2013r.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo”

Cel:  Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy.

W miesiącu czerwcu 2013 r. uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej Decyzja Starosty Przasnyskiego na dzień 30.06.2013 r. jest nieprawomocna.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie”

Cel: Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej.

W 2012 roku wybrano wykonawcę realizacji budowy pawilonu sportowego w wyniku przetargu nieograniczonego, wybrano inspektorów nadzoru w wyniku zapytania ofertowego. Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji do 31.08.2014 r.

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo”

Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.

Wykonano dokumentację projektową.

Gmina otrzymała dotację celową z samorządu województwa na inwestycję na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 929/257/13 z dnia 21.05.2013r. 
w sprawie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania. Ogłoszony został przetarg, trwa ocena ofert. Przewidywany termin realizacji zadania - do końca września 2013 r.

Przedsięwzięcie pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku 
po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego”

Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.

Złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy.

W II półroczu 2013 r. zostanie ogłoszony przetarg. Rozpoczęcie realizacji zadania przewiduję się w II półroczu 2013 r.

Przedsięwzięcie pn. „Remont części budynku komunalnego polegający 
na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki”

Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.

W 2013 roku została opracowana dokumentacja techniczna.

Złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy.

W II półroczu 2013 r. zostanie ogłoszony przetarg. Rozpoczęcie realizacji zadania przewiduję się w II półroczu 2013r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 65/2013

Wójta Gminy Przasnysz

z dnia 21 sierpnia 2013r.

Zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji za I półrocze 2013 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2013 | Wykonanie za I półrocze 2013 r. | Stopień realizacji (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dochody ogółem z tego: | 21 653 360,23 | 11.468.144,21 | 52,96 |
| 1.1. | dochody bieżące, w tym: | 20 575 975,30 | 10.785.929,28 | 52,42 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 748 362,00 | 729.476,00 | 41,72 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000,00 | 3.415,00 | 113,83 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty w tym: | 3 512 770,00 | 1.453.337,54 | 41,37 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 859 000,00 | 474.176,72 | 55,20 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 8 746 418,00 | 4.876.104,00 | 55,75 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 414 897,30 | 3.303.953,77 | 61,02 |
| 1.2 | Dochody majątkowe w tym: | 1 077 384,93 | 682.214,93 | 63,32 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 329 475,00 | 805,00 | 0,24 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 747 909,93 | 681.409,93 | 91,11 |
| 2 | Wydatki ogółem z tego: | 24 783 514,23 | 8.303.680,08 | 33,50 |
| 2.1 | Wydatki bieżące w tym: | 18 427 077,92 | 8.260.224,34 | 44,83 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu w tym: | 371 806,00 | 162.272,95 | 43,64 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 371 806,00 | 162.272,95 | 43,64 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe w tym: | 6 356 436,31 | 43.455,74 | 0,68 |
| 3 | Wynik budżetu | -3 130 154,00 | +3.164.464,13 | x |
| 4 | Przychody budżetu z tego: | 3 884 618,00 | 2.075.081,11 | 53,42 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym: | 1 467 000,00 | 2.075.081,11 | 139,55 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 712 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 2 417 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 417 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu z tego: | 754 464,00 | 332.800,00 | 44,11 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym: | 754 464,00 | 332.800,00 | 44,11 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | 88 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 88 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu w tym: | 8 923 418,00 | 6.927.464,00 | 77,63 |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w tym: | 1 917 618,00 | 88.864,00 | 4,63 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 1 917 618,00 | 88.864,00 | 4,63 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 41,21% | 31,99 | x |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 32,35% | 31,58 | x |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | x |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 148 897,38 | 2.525.704,94 | 117,53 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 3 615 897,38 | 4.600.786,05 | 127,24 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 5,20% | 5,20% | x |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,79% | 4,79% | x |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,20% | 5,20% | x |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,79% | 4,79% | x |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | x |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | 4,79% | 4,79% | x |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 11,74% | 11,74% | x |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 14,16% | 14,16% | x |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | x |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | X |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: | 0,00 | 0,00 | x |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | x |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 655 920,55 | 3.688.840,38 | 48,18 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | 2 139 921,35 | 871.460,16 | 40,72 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z tego: | 6 977 122,12 | 178.934,45 | 2,56 |
| 11.3.1 | bieżące | 851 285,92 | 154.231,21 | 18,12 |
| 11.3.2 | majątkowe | 6 125 836,20 | 24.703,24 | 0,40 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 5 271 286,21 | 1.546,04 | 0,03 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 537 590,11 | 14.607,21 | 2,72 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 547 559,99 | 27.302,49 | 4,99 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: | 838 217,87 | 666.713,68 | 79,54 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: | 724 384,98 | 578.606,42 | 79,88 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 724 384,98 | 578.606,42 | 79,88 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: | 681 409,93 | 681.409,913 | 100,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: | 625 309,93 | 625.309,93 | 100,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 625 309,93 | 625.309,93 | 100,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: | 851 285,92 | 154.231,21 | 18,12 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 723 593,03 | 130.861,57 | 18,08 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 723 593,03 | 130.861,57 | 19,08 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy W tym: | 4 466 362,77 | 8.549,99 | 0,19 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 235 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 235 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13,6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | 0,00 |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 754 464,00 | 332.800,00 | 44,11 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 65/2013

Wójta Gminy Przasnysz

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2013 roku

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit na 2013 rok | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | Limit na 2014 rok* Limit na 2015 rok* | Zaciągnięte w pierwszym półroczu 2013r. zobowiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcia ogółem |
| 1. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2014 | 2 013.655,03 | 1.961.232,43 | 0,00 |  |  |
| 2. | Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2015 | 920.040,00 | 374.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego | Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2014 | 13 440,00 | 1.757,13 | 1.757,13 | 5.860,18* | Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz Umowa o udzielenie dotacji w roku 2013 Nr 177/ GW/GW-7/D/13/BW z dnia 15 marca 2013r. 1.757,13 zł- 2013 r., 5.860,18 zł – 2014 r. |
| 4. | Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2013 | 994.613,91 | 890.710,78 | 484,50 |  | Umowa Nr 96/2013 z dnia 29 maja 2013r. za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską na kwotę 5.000,00 -31.10.2013r. Termin płatności 30 dni Umowa Nr 97/2013 z dnia 29 maja 2013r. za wykonanie zadania inwestycyjnego pn Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską na kwotę 614.100,64 - 31.10.2013r. Termin płatności 30 dni. |
| 5. | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2014 | 25.410,00 | 6.792,86 | 6.792,86 | 14.840,05* | Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2013 Nr173/GW/GW-7/D/13/EA z dnia 13 marca 2013r . - 6.792,86 zł – 2013 r., -14.840,05 zł – 2014 r. |
| 6. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2014 | 1.002.101,03 | 355.343,00 | 0,00 | 610.216,00* | Umowa Nr 100/2013 z dnia 05 czerwca 2013r. za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych na kwotę łączną 8.487,00, w tym: I etap – 2.970,45 30.08.2013r. II etap – 5.516,55 31.07 2014r. Termin płatności 30 dni Umowa Nr 101/2013 z dnia 05 czerwca 2013r. za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych na kwotę łączną 659.533,49, w tym: I etap – 258.460,79 30.08.2013r. II etap – 401.072,70 31.07 2014r. Termin płatności 30 dni |
| 7. | Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki | Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2013 | 1 186.653,24 | 919.000,00 | 926,85 |  | Umowa Nr 128/2012 z dnia 27 sierpnia 2012r. za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki na kwotę łączną 1.061.897,57 w tym: I etap – 204.072,07 15.12.2012r. II etap – 857.825,50 31.07.2013r. Termin płatności 30 dni Umowa Nr 132/2012 z dnia 04 września 2012r. za pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskie gonad realizacją robót dla zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki na kwotę łączną 19.680,00 w tym: I etap – 3.690,00 II etap – 15.990,00 Termin płatności 21 dni |
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2016 | 5 058 000,00 | 80.000,00 | 0,00 |  |  |
| 9. | Budowa chodników przy drogach gminnych | Urząd Gminy Przasnysz | 2013-2015 | 212.000,00 | 100.000,00 | 56,21 |  | Umowa Nr 106/2013 z dnia 11 czerwca 2013r. za opracowanie dokumentów do zgłoszenia robót budowlanych budowy chodnika w pasie drogi gminnej o nr ew. 38 w m. Golany na kwotę 1.000,00 - 20.06.2013r. Termin płatności 14 dni Umowa Nr 107/2013 z dnia 13 czerwca 2013r. za opracowanie dokumentów do zgłoszenia robót budowlanych budowy chodnika w pasie drogi gminnej w m. Bartniki na kwotę 1.000,00 - 10.07.2013r. Termin płatności 14 dni |
| 10. | Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie – Cegielnia | Urząd Gminy Przasnysz | 2011-2013 | 205.009,17 | 77.000,00 | 0,00 |  |  |
| 11. | Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo” | Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2013 | 132.494,30 | 100.000,00 | 0,00 |  |  |
| 12. | Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie | Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2014 | 1.417.652,24 | 710.000,00 | 0,00 | 440,000,00* | Umowa Nr 89/2012 z 29 maja 2012 r. wykonanie robót w zakresie budowy pawilonu na kwotę łączną 1.283.703,74 zł w tym I etap -172.200,00 zł – 31.11.2012 r., II etap - 688.800,00 zł – 31.12.2013r., III etap – 422.703,74 zł – 31.08.2014 r. Termin płatności 30 dni Umowa Nr 88/2012 z dnia 25 maja 2012 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 21.811,00 zł w tym: 2013 rok – 12.00,00 zł, 2014 rok – 9.811,00 zł. Termin płatności 30 dni Umowa Nr 135/2011 z dnia 18.07.2011r. za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dobudowy (ew. nadbudowy) do budynku Zespołu Szkół w Nowej Krepie budynku pawilonu sportowego 6.150,00 – 2014 rok Termin płatności 30 dni |
| 13. | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo - | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2013 | 400.000,00 | 200.000,00 | 14,69 |  |  |
| 14. | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego | Urząd Gminy Przasnysz | 2009-2014 | 281.150,45 | 182.000,00 | 120,00 |  |  |
| 15. | Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki | Urząd Gminy Przasnysz | 2013-2014 | 240.000,00 | 168.000,00 | 14.551,00 |  |  |
|  | Razem wydatki majątkowe |  | x | 14.102.219,37 | 6.125.836,20 | 24.703,24 | x | x |
| 1. | „Dziecięca akademia przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu | 2012-2013 | 90.120,00 | 58.150,00 | 56.370,00 |  | -Umowa o dofinansowanie zajęć w Szkole Podstawowej w Bogatem została podpisana w dniu 11 października 2012r Nr 320/ES/ZS/D - POKL/12 -Umowa o dofinansowanie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowej Krępie została podpisana 21 listopada 2012r Nr 212/ES/ZS/D- POKL/12 -Umowa o dofinansowanie zajęć w Szkole Podstawowej w Lesznie została podpisana w dniu 21 listopada 2012r Nr 384/ES/ZS/D – POKL/12 -Umowa o dofinansowanie zajęć w Szkole Podstawowej w Obrębie została podpisana w dniu 21 listopada 2012r Nr 215/ES/ZS/D – POKL/12 -Umowa o dofinansowanie zajęć w Szkole Podstawowej w Mchowie została podpisana w dniu 21 listopada 2012r Nr 481/ES/ZS/D – POKL/12 Zadanie zakończono z dniem 30.06.2013 r.. |
| 2. | „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2015 | 1.544.482,46 | 630.805,92 | 28.287,43 | 371.036,92* 352.500,92* | -Umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy na stanowisku koordynatora operacyjnego projektu- podinspektora podpisana w dniu 18.02.2013r. 2013r.- 25.008,14 2014r.-28.800,00 2015r.- 21.600,00 Termin zakończenia: 30.09.2015r. - Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych koordynatora operacyjnego projektu podpisana w dniu 18.02.2013r. 2013r. - 1.755,18 2014r. - 2.005,92 2015r. - 1.504,44 Termin zakończenia: 30.09.2015r. - Umowa zlecenie Nr1/MM/2013/POIG.08.03.00-14-023/11 na wykonywanie zadań specjalisty do spraw IT projektu podpisana w dniu 01.03.2013r. 2013r. - 9.000,00 2014 r. - 10.800,00 2015r. - 8.100,00 Termin zakończenia: 30.09.2015r. - Umowa Nr1/2013/POIG.08.03.00-14-023/11 na świadczenie usług telekomunikacyjnych projektu podpisana w dniu 04.03.2013r. 2013r. - 497,86 2014r. - 93,96 Termin zakończenia: 28.02.2014r. - Umowa Nr2/IJ/2013/POIG.08.03.00-14-023/11 na wykonanie zadań specjalisty do spraw rozliczeń i sprawozdawczości projektu podpisana w dniu 28.05.2013r. 2013r. - 15.120,00 2014r. - 25.920,00 2015 r.- 19.440,00 Termin zakończenia: 30.09.2015r. |
| 3. | „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” | Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu | 2012-2013 | 172.528,00 | 30.330,00 | 27.930,00 |  | Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-14-027/12-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po nazwą „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach działania 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie zakończono z dniem 30.06.2013 r.. |
| 4. | „Szansa” | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012-2014 | 370.920,00 | 132.000,00 | 41.643,78 | 132.000,00* | - Umowa zlecenia nr 2/GOPS/POKL/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku o wykonanie 60 godzin indywidualnego poradnictwa z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – życiowych z psychologiem dla 15 uczestników projektu w okresie od 07.06.2013 roku do 17.07.2013 roku. Termin wykonania 17.07.2013 rok Termin płatności 14 dni |
|  | Razem wydatki bieżące |  | x | 2.178.050,46 | 851.285,92 | 154.231,21 | x | x |
|  | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem |  | x | 16.280.269,83 | 6.977.122,12 | 178.934,45 | x | x |

* limit wydatków na 2014 rok, na 2015 rok został uwzględniony przy przedsięwzięciach, na które zaciągnięto zobowiązania w 2012 roku