                - Przasnysz,  05 czerwca  2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”

Gmina Przasnysz zaprasza do składania ofert na

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2018 roku”

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Przasnysz

NIP: 				761-15-35-277

Miejscowość			Przasnysz

Adres:				06 - 300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5

tel./fax				29 752 27 09

e-mail:			ugprzasnysz@pro.onet.pl

Strona internetowa:		www.bip.przasnysz.pl

Godziny urzędowania:	800 – 1600

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy w Przasnyszu

06 - 300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5

ZATWIRDZAM:

Przasnysz, dnia 05.06.2018 r.

Gmina Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

##### ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy         w Przasnyszu dotyczącego udzielania zamówień do 30 tys. euro, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych,   zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług:

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2018 roku”

Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest tj. z pokryć dachowych w postaci płyt azbestowo – cementowych płaskich i falistych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Przasnysz.

- Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: demontaż, odbiór transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych oraz odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Szacunkowa ilość azbestu:

- demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych        w ilości ok. 38,425 Mg oraz

- odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych w ilości ok. 60,610  Mg

- Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy.

- Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości.

- Wykonawca powinien wykazywać gotowość podjęcia prac następnego dnia od dokonania zgłoszenia przez właściciela nieruchomości.

- Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac                   i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)

- Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.)

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

- Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( t. j. Dz. U. z 2004 r.,  Nr 3, poz. 20 ze zm.)

- Ustawą z 19 sierpnia 2011 roku o przewozach towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 227, poz. 1367 ze zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów ( t. j. Dz. U. z 2005 roku, Nr 216, poz. 1824)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1973)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji  lub urządzeń , w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31)

- Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- Demontaż – usuwanie elementów pokryć dachowych  wykonanych z wyrobów zawierających azbest;

- Zbieranie i zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodnie          z obowiązującymi przepisami;

- Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej posesji objętej wykazem i dla każdego rodzaju zadania oddzielnie. Ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo – cementowych) przy użyciu własnych  (posiadających legalizację) urządzeń Wykonawcy -  z przeprowadzonej czynności ważenia należy sporządzić protokół, który powinien zawierać co najmniej:

- Imię i nazwisko właściciela/użytkownika nieruchomości, z której odbierane będą odpady zawierające azbest

- Wskazanie miejsca odbioru

- Datę odbioru

- Ilość odebranych odpadów

- Rodzaj odpadu

- Podpis właściciela/użytkownika

- Przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu i ich załadunek

- Uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska- po zakończeniu prac wraz z oświadczeniem właściciela o doprowadzeniu działki do należytego stanu

- Transport zebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia

- Przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów

- Przyjmuje się, że 1 m2 wyrobów zawierających azbest- pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych waży 14,5 kg

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe związane z realizacją zamówienia ,wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników  i osób trzecich powstałe w związku z wykonywaniem prac

- Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, w porozumieniu z właścicielami/użytkownikami nieruchomości oraz Zamawiającym  ustali i przygotuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:

- Oryginału karty przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska    z dnia 31 grudnia 2014 roku  w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973)

- Oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy      i Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)

- Dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD) każdego usuniętego pokrycia dachowego z elementów zawierających azbest (przed i po wykonaniu prac) wykonanej w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości (2 – 4 fotografie charakteryzujące zakres wykonanych prac i obiekt budowlany wymieniony     w wykazie).

- Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia        i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję w terenie, w miejscach gdzie wykonywana będzie usługa w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych                        z przygotowaniem oferty i realizacją zamówienia.

- Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu zbiorcze zestawienie kart przekazania odpadu w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD).

- Karty przekazania odpadów, oświadczenia oraz wszystkie wymienione dokumenty winny być dostarczone/przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania bez uwag.

- Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru końcowego zadania                 w przypadku braku kart przekazania odpadów i/lub innych dokumentów określonych            w opisie.

- Za datę ukończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia zakończenia prac, jeżeli w wyniku powyższego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór końcowy bez uwag , tzn. Wykonawca wykona usługę                 i dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania -   do dnia 20.09.2018 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach z powodu:

- niekorzystnych warunków atmosferycznych i/lub

- braku możliwości demontażu lub zabrania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości z przyczyn wynikających po stronie właściciela/ użytkownika

Zamawiający może na wniosek Wykonawcy przedłużyć termin realizacji umowy o liczbę dni niezbędną do realizacji zadania z zastrzeżeniem, że termin realizacji umowy nie może być dłuższy niż do 30.09.2017 r.

Kryterium oceny ofert cena – 100 %

1)   Cenę ofertową stanowi kwota podana w formularzu ofertowym  - załącznik nr 1.

2) Wykonawca  oblicza cenę poprzez wypełnienie kosztorysu ofertowego  - załącznik do zapytania ofertowego.

3) W ofercie należy uwzględnić podatek VAT, obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4) Podczas oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę kwotę brutto.

5) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podczas przygotowania oferty wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca przedstawi obligatoryjnie obok ceny łącznej brutto za wykonanie całego zamówienia ryczałtowe stawki jednostkowe dla każdego zadania:

- demontaż, odbiór transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych

-odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

2) Cena może być tylko jedna. Cena stawki jednostkowej za poszczególne pozycje nie ulegają zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

3) Cenę brutto łącznie oraz ryczałtowe stawki jednostkowe należy przedstawić              w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ilość odebranych materiałów niebezpiecznych zawierających azbest może ulec zmianie. Rozliczenie nastąpi w Mg (tonach) dla każdego z zadań. Podane ilości Mg dla zadania nr 1 i 2 są wielkościami orientacyjnymi – wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione będzie od rzeczywistej ilości Mg materiałów zwierających azbest ujętych w dokumentach                    z realizacji niniejszego zadania. W przypadku rozszerzenia zadania do rozliczenia zadania obowiązują jednostkowe ceny ryczałtowe przedstawione przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

Wykaz dokumentów jakie powinien dostarczyć Wykonawca

Oferta powinna zawierać:

- Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1.

- Dokument potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym (np. wpis z CEIDG lub  KRS) dokumenty mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Ważne (aktualne) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych tj. zawierających azbest wydane przez właściwy organ – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

- Aktualna umowa zezwalająca Wykonawcy na składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

- Pełnomocnictwo – jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika 
z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

- Parafowany wzór umowy

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w j. polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Gmina Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2018 roku

nie otwierać przed dniem 19.06.2018 do godz. 13:15

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 19 czerwca 2018 roku r. do godz. 13:00
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5 .

UWAGA!

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-  unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

- żądania szczegółowych wyjaśnień i informacji od Wykonawców na etapie weryfikacji  ofert.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się 
i udzielania wyjaśnień:

P. Irena Czarzasta  pok. 3 tel. 29 752 27 09 wew. 36

W załączeniu :

1/ Wzór formularza oferty.

2/. Wzór umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Gmina Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

tel/fax. 29 752 27 09

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………..

Tel/fax………………… e-mail ………………………………………….

REGON………………………… NIP …………………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………..

W związku z ogłoszonym zapytaniem na usługę „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2018 roku” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za cenę:

- netto: ………………………… zł

-VAT………..% tj. ……………………zł,

- brutto ………………….. zł

Słownie brutto: …………………………………………..………….….…...….…...……zł

Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia i może ulec zmianie stosownie do ilości odebranego azbestu wg cen jednostkowych określonych w ofercie.

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty;

- przedstawiony projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany;

- zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w terminie       i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem    zamówienia i realizacją przyszłej umowy;

- przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do dnia 20 września 2018 r.

………….…………………………….

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Kalkulacja ceny wykonania zamówienia:

| Lp. | Rodzaj czynności | Wycena kosztów 1 Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto | VAT | brutto |
| 1. | Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest |  |  |  |
| 2. | Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest |  |  |  |

Przewidywana wartość zamówienia netto:

1.  38,425 Mg  x ( koszt 1 Mg  demontażu, odbioru, transportu i utylizacji) …......... = …...........zł

2.  60,610 Mg  x ( koszt 1Mg  odbioru, transportu i utylizacji) ….................. = …......................zł

Sumę wartości z pozycji 1 i 2 należy przenieść do odpowiednich pól formularza ofertowego.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Projekt umowy

UMOWA   nr            /   2018

zawarta w dniu   ……………………. 2018 roku  w Przasnyszu pomiędzy:

Zamawiającym:

Gminą Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz ,

NIP 761-15-35-277, reprezentowaną przez:

Panią Grażynę Wróblewską  - Wójta Gminy Przasnysz

przy kontrasygnacie Danuty Osowskiej – Skarbnika Gminy Przasnysz

a Wykonawcą:

………………………………………………………………………..

REGON: ………………….. ;   NIP: ……………………………….

wpisaną do …………………….. prowadzonego przez ………………………..  pod nr ………………………….. , reprezentowaną przez:

……………………………………………………

działającego na podstawie ………………………………………… r.

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zawarto umowę następującej treści:

§1

1.	Zgodnie z ofertą złożoną dnia ………………. roku, Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z zadaniem: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest     z terenu Gminy Przasnysz w 2018 r”. W szczególności Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych  w ilości ok. 38,425 Mg oraz  odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych w ilości ok. 60,610 Mg zdeponowanych na posesjach położonych w Gminie Przasnysz.

- Strony zgodnie ustalają, że do niniejszej umowy są wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wynikające z Zapytania ofertowego dotyczącego wykonania zlecenia                 o wartości poniżej 30.000 euro oraz ze złożonej oferty, a także zasad wynikających               z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Przasnysz na lata 2011 – 2032”.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz osoby niezbędne do wykonania umowy.

- Szczegółowy zakres prac obejmuje:

a) demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest                         z budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych) na nieruchomościach położonych na terenie gminy Przasnysz;

b) odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych) na nieruchomościach położonych na terenie gminy Przasnysz;

według wykazu sporządzonego przez Zamawiającego.

§2

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie              z cenami jednostkowymi określonymi w ofercie następująco:

- za demontaż, odbiór, transport i utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest kwotę netto:  …………….  zł (słownie:…………………          ), plus podatek VAT  8  %  w wysokości  …………. zł, kwota brutto: …………….zł (słownie:  ……………………………………………… zł).

- za odbiór, transport i utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest kwotę netto: ………………. zł (słownie:…………………………….), plus podatek VAT 8 % w wysokości  …………. zł, kwota brutto: ………………  zł (słownie: …………………………….. zł).

Wynagrodzenie końcowe uzależnione będzie od faktycznie usuniętych                            i zutylizowanych ilości wyrobów zawierających azbest, pomnożone przez ceny jednostkowe podane   w ofercie.

Łączna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty   …………………… zł brutto.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

- Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania.

- Ilość wyrobów zawierających azbest przed ich przekazaniem na składowisko, Wykonawca zobowiązany jest ustalić z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo za całość wykonanego zadania w terminie    30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………. .

- Strony zgodnie ustalają, że faktura zostanie dostarczona przez Wykonawcę do siedziby  Zamawiającego w terminie do 7 dni od terminu zakończenia zadania – odbioru końcowego.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego faktycznej ilości odebranych i unieszkodliwionych płyt azbestowo-cementowych wraz                         z transportem i załadunkiem, podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego                       i Wykonawcę.

§3

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wykazu nieruchomości, z których należy usunąć azbest, zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia wykonanych robót będzie protokół przekazania odpadu podpisany przez właścicieli nieruchomości oraz karty przekazania odpadów na składowisku odpadów.

- Wykonawca wszystkie prace wynikające z niniejszej umowy wykona w terminie do dnia 20.09.2018 r. Za termin zakończenia umowy rozumie się zakończenie wszelkich prac objętych umową oraz złożenie dokumentacji u Zamawiającego.

- Odbiór zakończonych prac zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu       7 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:

- Karty przekazania odpadów sporządzone pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzające m.in. wagę odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest z rozbiciem na poszczególne posesje;

- Protokoły przekazania odpadu spisane i podpisane przez właściciela posesji oraz Wykonawcę po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość odebranych płyt azbestowo cementowych z rozbiciem na demontaż i odbiór           (z podaniem ich ilości w Mg);

- Wydane przez Wykonawcę oświadczenia dla nieruchomości, na których przeprowadzano prace, o prawidłowym ich wykonaniu oraz o oczyszczeniu terenu      z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych                     i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy           i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania    i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 ze zm.);

- Dokumentację fotograficzną nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, w postaci zdjęcia przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu oraz odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.

- Termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednakże nie dłuższy niż do dnia 20.09.2018 r.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać z każdej nieruchomości pisemne oświadczenie właściciela posesji objętej wnioskiem o należytym wykonaniu usługi oraz protokół przekazania odpadu potwierdzający  ilość odpadu w oparciu o dane z ważenia odpadów, których 1 egzemplarz przekazuje Zamawiającemu.

- Wykonawca dokona oceny prawidłowości zabezpieczenia zgromadzonych odpadów        i w razie potrzeby dokona ich prawidłowego zabezpieczenia i zapewni odpowiednie pojemniki, palety i worki.

§4

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania przedmiotu niniejszej umowy            i jest zobowiązany na swój koszt je naprawić.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i podmioty realizujące zamówienie określone niniejszą umową, w tym również za ich bezpieczeństwo.

§5

- W przypadku nie wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym        w § 3 pkt. 2, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu                   w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 2 ust. 1.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z wynagrodzenia , o którym mowa w § 2  ust. 1.

§6

Zmiana postanowień niniejszej umowy winna być dokonana pod rygorem nieważności na piśmie w formie aneksu i wchodzi w życie po podpisaniu przez umawiające się strony.

§7

- Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego.

- Usługi określone niniejszą umową powinny być wykonane zgodnie z:

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.);

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232);

- ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, ze  zm.);

- ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U.        z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.)

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.           w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich  wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824);

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                2 kwietnia 2004 r. sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest  (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z  2011 r. Nr 8, poz. 31).

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1973)

§8

Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca:                                                                        Zamawiający: