                - Przasnysz,       06 marca  2019  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”

Gmina Przasnysz zaprasza do składania ofert na

„ Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy w Przasnyszu”

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Przasnysz

NIP: 				761-15-35-277

Miejscowość			Przasnysz

Adres:				06 - 300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5

tel./fax				29 752 27 09

e-mail:			ugprzasnysz@pro.onet.pl

Strona internetowa:		www.bip.przasnysz.pl

Godziny urzędowania:	800 – 1600

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy w Przasnyszu

06 - 300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5

ZATWIERDZAM:

Przasnysz, dnia 06.03.2019 r.

Gmina Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

- ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy                w Przasnyszu dotyczącego udzielania zamówień do 30 tys. euro, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych,   zwracamy się         z zapytaniem ofertowym o cenę na zdanie pn. :

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„ Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy w Przasnyszu”

Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest  wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy w Przasnyszu.. Zakres prac obejmuje:

- demontaż okien i podokienników wewnętrznych

- obsadzenie okien wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem,

- zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją,

- wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany,

- oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu

- obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego

-  uzupełnienie ewentualnych ubytków w murze i tynku po wymianie podokienników

- uzupełnienie malowania ścian po wymianie okien i podokienników

- uprzątniecie placu budowy

- wywóz elementów

- Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych             w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić                w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym, dokumentacją budowlaną  oraz projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i roboty niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję w terenie, w miejscach gdzie wykonywana będzie inwestycja w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych                                z przygotowaniem oferty i realizacją zamówienia.

- Za datę ukończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia zakończenia prac, jeżeli w wyniku powyższego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór końcowy bez uwag , tzn. Wykonawca wykona zadanie    i dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania -   do dnia  - w ciągu 6 tygodni od daty podpisania umowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach z powodu:

- niekorzystnych warunków atmosferycznych i/lub innych sytuacji, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.

Zamawiający może na wniosek Wykonawcy przedłużyć termin realizacji umowy o liczbę dni niezbędną do realizacji zadania.

Kryterium oceny ofert cena – 100 %

1)   Cenę ofertową stanowi kwota podana w formularzu ofertowym  - załącznik nr 1.

2) Wykonawca  oblicza cenę na podstawie przedmiaru robót – cena jest  ceną ryczałtową za wykonanie całości robót.

3) W ofercie należy uwzględnić podatek VAT, obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4) Podczas oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę kwotę brutto.

5) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podczas przygotowania oferty wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Opis sposobu obliczenia ceny

1) Cena może być tylko jedna.

Wykaz dokumentów jakie powinien dostarczyć Wykonawca

Oferta powinna zawierać:

- Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1.

- Dokument potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym (np. wpis               z CEIDG lub  KRS) dokumenty mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Pełnomocnictwo – jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika 
z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

- Parafowany wzór umowy

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w j. polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Gmina Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

„ Wymiana stolarki okiennej w budynku UG w Przasnyszu”

nie otwierać przed dniem 14.03.2019 do godz. 10:15

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 14 marca 2019 roku r. do godz. 10:00
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5 .

UWAGA!

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-  unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

- żądania szczegółowych wyjaśnień i informacji od Wykonawców na etapie weryfikacji  ofert.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się 
i udzielania wyjaśnień:

P. Ewa Dąbrowska pok. 6 tel. 29 752 27 09 wew. 38

W załączeniu :

1/ Przedmiar robót

2/ Wzór formularza oferty.

3/ Oświadczenie

4/ Wzór umowy

Załącznik  nr 1

Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

- Zamawiający:         Gmina Przasnysz.

ul. Św. Stanisława Kostki 5; 06-300 Przasnysz

- Dane Wykonawcy:

Nazwa i adres:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Nr tel: …………………………………………………………………………………….

Adres e-mail:……………………………………………………………………………...

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

Nr konta bankowego: …………………………………………………………………….

- Zgłaszam swój udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy w Przasnyszu”

- Cena oferty:

Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową :

Netto: ………………………………………….………… zł.

VAT: stawka:….…… %, kwota:……………………………………….. zł.

Brutto: …………………………………………..………. zł.

Słownie brutto: ………………………………………………..…………………………………….

- Oświadczam że:

- zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

- akceptuję formę płatności (przelew bankowy) oraz termin płatności: do 21 dni od dnia

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowe wystawionej faktury / rachunku;

- udzielę gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru zamówienia bez zastrzeżeń;

- spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego;

- wykonam zamówienie zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty;

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz z projektem umowy i nie wnoszę do powyższych zastrzeżeń.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część ofert są:

……………………………………….

………………………………………..

………………………………………..

………………………dnia …………………..

………………………………………………………………

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

………………………….…………

(pieczątka / nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia  17 września  2018 r. na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy w Przasnyszu”, oświadczam, że  spełniam warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej – dysponuję kierownikiem budowy.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej.

Miejscowość i data ..........................................

....……......................................................................

(podpis Wykonawcy)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ...........................

Zawarta w dniu …………… 2019 roku w Przasnyszu pomiędzy 
Gminą Przasnysz z siedzibą w Przasnyszu ( 06-300 Przasnysz), ul. Św. Stanisława Kostki 5,
NIP 761-15-35-277;

REGON  550667830

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Grażynę Wróblewską  – Wójta Gminy Przasnysz

Przy kontrasygnacie:

Danuty Osowskiej – Skarbnika Gminy Przasnysz

a

......................................................................

REGON ...................................,

NIP .......................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamówienia pn.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy w Przasnyszu” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji budowlanej i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ......................., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej ustalonym.

§ 2.

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy  - w ciągu 6 tygodni od podpisania umowy.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i  przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy;

- odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2) zabezpieczenie terenu robót;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatów zgodności z normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

5) zabezpieczenie na własny koszt energii elektrycznej i wody łącznie z ustaleniem miejsca poboru, niezbędnych do realizacji inwestycji,

6) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z poniesieniem kosztów utylizacji;

7) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami;

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń, punktów osnowy geodezyjnej i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w  wyniku  prowadzonych  prac  obiektów,  terenu  dróg,  ich  nawierzchni lub innych uszkodzonych instalacji;

- skompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami  prawa budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze (w tym zgromadzonych atestów, deklaracji itp.);

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie technicznie uzasadnionym i koniecznym do ich usunięcia, nie dłuższym jednak niż 14 dni;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- posiadanie polis ubezpieczeniowych, gwarantujących ciągłość ubezpieczenia do daty wykonania umowy obejmujących:

- ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej            w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy,  ubezpieczenia   od   zniszczenia wszelkiej  własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem  Wykonawcy  w  wysokości  co  najmniej wartości kontraktu,

- ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą co najmniej wartości kontraktu;

- informowanie  Zamawiającego  (Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia tych problemów lub okoliczności.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia budowlane.

§ 5.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ _ _ . _ _ _ , _ _ złotych brutto (słownie: ..................................................

………………………………………………………………………………...). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych.

- Wynagrodzenie obejmuje całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Faktura może być wystawiona po sporządzeniu protokołu końcowego odbioru

- Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania płatności częściowych.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, nr .................... w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury / rachunku wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

§ 6.

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór końcowy stanowiący podstawę do  wystawiania  faktury za wykonanie całości robót.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót.

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane

- pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

- oświadczenie, o którym mowa w postanowieniu §4 ust. 1 pkt 8 umowy.

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, przy czym za datę zawiadomienia o osiągnięciu gotowości uznaje się datę złożenia dokumentu zgłoszenia wraz z wymienionymi w ust. 5 kompletnymi dokumentami lub datę najpóźniej złożonego dokumentu z listy wymaganych i wymienionych w ust. 5.

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. W trakcie prowadzenia czynności odbiorowych Zamawiający w razie powzięcia wątpliwości co do jakości i zakresu wykonanych robót ma prawo do dokonania pomiarów w szczególności dotyczących jakości i ilości wbudowanych materiałów. Wyniki badań będą uwzględniane przy podejmowaniu decyzji co do odbioru, usterkowaniu lub braku możliwości odbioru wykonanych robót.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca usunie stwierdzone wady i usterki na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad i usterek musi być potwierdzone przez Zamawiającego.

8. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2),

2) za  opóźnienie w  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi –                  w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia liczonego od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy trwające powyżej 7 dni w wysokości 200 zł dziennie za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,

4) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy – w wysokości            10 %wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

2. Zamawiający zastrzega sobie  prawo  do  żądania odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych,  o  ile  wartość  faktycznie  poniesionych  szkód  przekracza  wysokość  kar umownych.

3. Zamawiający  jest  uprawniony  do  potrącenia  należnej  kary  umownej  oraz  roszczeń, o których mowa w ust. 2, z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Kary umowne mogą podlegać stosownemu łączeniu.

§ 8.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. Za rażące naruszenie postanowień umowy uznaje się w szczególności następujące sytuacje:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

2) Wykonawca z przyczyn zależnych od siebie nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę nienależycie,

3) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

5) kary umowne osiągnęły wysokość 5 % wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej skorzystanie z prawa odstąpienia. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku podpisany (sprawdzony) przez Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

3Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może – w terminie 30 dni - od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9.

Umowy o podwykonawstwo

1. Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, o ile Wykonawca zadeklarował w złożonej ofercie chęć powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy: ................................................

3. 		Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie wraz z fakturą potwierdzeń zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

§ 10.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek         w terminie 10 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu wad lub usterek. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia i zakończenia napraw gwarancyjnych (usunięcia wad i usterek).

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie do 5 dni od dnia ich ujawnienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający celem ujawnienia zakresu usterek może organizować przeglądy gwarancyjne, do udziału w których zaprasza Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie o którym mowa w ust. 2, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11.

Obowiązki informacyjne, korespondencja

1. W okresie realizacji robót i rękojmi/gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiające go w terminie siedmiu dni od wystąpienia jednej z poniższych okoliczności o:

1) zmianie siedziby firmy,

2) zmianie osób reprezentujących wykonawcę,

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

4) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy.

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres:

1) Zamawiającego: Urząd Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz,

2) Wykonawcy: ................................................

3. Zmiany adresów, o których mowa w ust. 2, potwierdzone na piśmie przez stronę nie stanowią zmiany umowy.

§ 12.

Wierzytelności

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego                   o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§13.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. Integralną część umowy stanowią załączniki:

Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

zapytanie ofertowe - załącznik nr 2

…………………………………….                                              ……………………………….

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA

………………………………………..

KONTRASYGNATA SKARBNIKA