ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ...........................

Zawarta w dniu …………… 2019 roku w Przasnyszu pomiędzy 
Gminą Przasnysz z siedzibą w Przasnyszu (06-300 Przasnysz), ul. Św. Stanisława Kostki 5,
NIP 761-15-35-277;

REGON  550667830

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Grażynę Wróblewską  – Wójta Gminy Przasnysz

Przy kontrasygnacie:

Danuty Osowskiej – Skarbnika Gminy Przasnysz

a

............................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamówienia pn.: „Prace budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Bartnikach” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ......................., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Przedmiot umowy składa się z dwóch zakresów pn.:

- Zakres 1: Modernizacja pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej w Bartnikach,

- Zakres 2: Remont świetlicy wiejskiej (pomieszczenie socjalne) w m. Bartniki dz. 84/1, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej ustalonym.

§ 2.

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy - nie później niż do dnia 30 września 2019 r.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy;

- odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- złożenie prze Kierownika budowy oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kopią uprawnień budowlanych i dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy

2) zabezpieczenie terenu robót;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

4) zabezpieczenie na własny koszt energii elektrycznej i wody łącznie z ustaleniem miejsca poboru, niezbędnych do realizacji inwestycji,

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z poniesieniem kosztów utylizacji;

6) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami;

7)  zapewnienie obsługi geodezyjnej;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń, punktów osnowy geodezyjnej i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w  wyniku  prowadzonych  prac  obiektów,  terenu  dróg,  ich  nawierzchni lub innych uszkodzonych instalacji;

- skompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami  prawa budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze (w tym zgromadzonych atestów, deklaracji itp.);

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie technicznie uzasadnionym i koniecznym do ich usunięcia, nie dłuższym jednak niż 14 dni;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

§ 5.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………… złotych brutto (słownie: ..................................................………………...…………………...), wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie .................. złotych.

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składa się kwota:

- …………………… złotych brutto za realizację Zakresu 1. Modernizacja pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej w Bartnikach;

- …………………….złotych brutto za realizację Zakresu 2. Remont świetlicy wiejskiej (pomieszczenie socjalne) w m. Bartniki dz. 84/1

- Wykonawca wystawi odrębną fakturę za każdy Zakres. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót (końcowy) bez zastrzeżeń, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, nr .................... w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury / rachunku wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

§ 6.

Odbiory

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. Zakres 1 oraz Zakres 2, składające się na Przedmiot Umowy, podlegają odrębnym odbiorom.

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru będzie faktyczne wykonanie robót.

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, podpisane przez Kierownika budowy,

- pozostałe dokumenty w szczególności protokoły, autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, przy czym za datę zawiadomienia o osiągnięciu gotowości uznaje się datę złożenia dokumentu zgłoszenia wraz z wymienionymi w ust. 3 kompletnymi dokumentami lub datę najpóźniej złożonego dokumentu z listy wymaganych i wymienionych w ust. 3.

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca usunie stwierdzone wady i usterki na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad i usterek musi być potwierdzone przez Zamawiającego.

7. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Przez odbiór rozumie się zarówno odbiór prac wykonanych w ramach I etapu, jak i odbiór całego zamówienia – końcowy .

§ 7.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2),

2) za  opóźnienie w  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi –                  w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia liczonego od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

2. Zamawiający zastrzega sobie  prawo  do  żądania odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych,  o  ile  wartość  faktycznie  poniesionych  szkód  przekracza  wysokość  kar umownych.

3. Zamawiający  jest  uprawniony  do  potrącenia  należnej  kary  umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. Za rażące naruszenie postanowień umowy uznaje się w szczególności następujące sytuacje:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

2) Wykonawca z przyczyn zależnych od siebie nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę nienależycie,

3) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

5) kary umowne osiągnęły wysokość 5 % wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej skorzystanie z prawa odstąpienia. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku podpisany (sprawdzony) przez Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

3Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może – w terminie 30 dni - od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek         w terminie 10 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu wad lub usterek. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia i zakończenia napraw gwarancyjnych (usunięcia wad i usterek).

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie do 5 dni od dnia ich ujawnienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający celem ujawnienia zakresu usterek może organizować przeglądy gwarancyjne, do udziału w których zaprasza Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie o którym mowa w ust. 2, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10.

Obowiązki informacyjne, korespondencja

1. W okresie realizacji robót i rękojmi/gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiające go w terminie siedmiu dni od wystąpienia jednej z poniższych okoliczności o:

1) zmianie siedziby firmy,

2) zmianie osób reprezentujących wykonawcę,

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

4) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy.

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres:

1) Zamawiającego: Urząd Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz,

2) Wykonawcy: ................................................

3. Zmiany adresów, o których mowa w ust. 2, potwierdzone na piśmie przez stronę nie stanowią zmiany umowy.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej – aneksu do umowy.

2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. Integralną część umowy stanowią załączniki:

Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

zapytanie ofertowe - załącznik nr 2

…………………………………….                                              ……………………………….

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA

………………………………………..

KONTRASYGNATA SKARBNIKA