Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

Umowa Nr ...........................

Zawarta w dniu ………………… 2024 roku w Przasnyszu pomiędzy 
Gminą Przasnysz z siedzibą w Przasnyszu (06-300 Przasnysz), ul. Św. Stanisława Kostki 5,
NIP 761-15-35-277;

REGON  550667830

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Grażynę Wróblewską  – Wójta Gminy Przasnysz

Przy kontrasygnacie:

Danuty Osowskiej – Skarbnika Gminy Przasnysz

a

............................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego, dotyczącego zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamówienia pn.: „Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP w Szli” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia ......................., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w zapytaniu ofertowym, w tym 
w przedmiarze robót i projekcie budowlanym, które stanowią załączniki nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją budowlaną, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 
i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu 
w terminie w niej ustalonym.

- Wykonawca, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy zobowiązany jest złożyć kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru robót. Wynagrodzenie wskazane przez Wykonawcę 
w kosztorysie ofertowym musi stanowić wynagrodzenie podane w ofercie złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kosztorys wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający akceptuje kosztorys lub zgłasza uwagi w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze.

§ 2.

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy - nie później niż do dnia 
29 listopada 2024 r. Jako termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy Strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

§ 3.

Przedstawiciele stron

- Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, każda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiającego:

a) Imię i nazwisko: ………....…Tel.: ……………… e-mail: …………………………

2) ze strony Wykonawcy:

- Imię i nazwisko:………… Tel.: ……….…...…… e-mail: ………………………..

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;

- odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy określonym w § 2 ust. 2;

- zabezpieczenie terenu robót;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- zabezpieczenie na własny koszt energii elektrycznej i wody łącznie z ustaleniem miejsca poboru, niezbędnych do realizacji inwestycji,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z poniesieniem kosztów utylizacji;

- jako wytwarzający odpady – do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń, punktów odnowy geodezyjnej i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku  prowadzonych  prac  obiektów,  terenu  dróg,  ich  nawierzchni lub innych uszkodzonych instalacji;

- skompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami  prawa budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze (w tym zgromadzonych atestów, deklaracji itp.);

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie technicznie uzasadnionym i koniecznym do ich usunięcia, nie dłuższym jednak niż 14 dni;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

§ 6.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………………………….…. zł netto 
(słownie netto: …………………………………………………………………………………), podatek VAT: …………………..……… zł., wartość brutto: ……………………………..…zł

(słownie brutto: ………………………………………………………………………………...).

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót (końcowy) podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Płatność będzie dokonana jednorazowo przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, nr ..................................................................................... w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury / rachunku.

§ 7.

Odbiory

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru będzie faktyczne wykonanie robót.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności 
z przepisem art. 10 ustawy Prawo budowlane;

- pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, przy czym za datę zawiadomienia 
o osiągnięciu gotowości uznaje się datę złożenia dokumentu zgłoszenia wraz z wymienionymi w ust. 3 kompletnymi dokumentami lub datę najpóźniej złożonego dokumentu z listy wymaganych i wymienionych w ust. 3.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 
7 dni od dnia rozpoczęcia odbioru. W trakcie prowadzenia czynności odbiorowych Zamawiający w razie powzięcia wątpliwości co do jakości lub zakresu wykonanych robót ma prawo do dokonania pomiarów, w szczególności dotyczących jakości lub ilości wbudowanych materiałów. Wyniki badań będą uwzględniane przy podejmowaniu decyzji co do odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest od ich usunięcia na własny koszt przed dokonaniem odbioru. W razie nie usunięcia w ww. terminie przez Wykonawcę wad i usterek, Zamawiający odmawia dokonania odbioru. Usunięcie wad i usterek musi być potwierdzone przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek  stwierdzonych w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2),

- za  zwłokę w  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  toku odbioru lub w okresie  gwarancji  lub  rękojmi –  w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zastrzega sobie  prawo  do  żądania odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych,  o  ile  wartość  faktycznie  poniesionych  szkód  przekracza  wysokość  kar umownych.

- Zamawiający  jest  uprawniony  do  potrącenia  należnej  kary  umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. Za rażące naruszenie postanowień umowy uznaje się w szczególności następujące sytuacje:

- Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę nienależycie,

- Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przejęcia terenu budowy,

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczające 7 dni,

- kary umowne osiągnęły wysokość 15 % wartości zamówienia określonego w § 6 ust. 1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej skorzystanie z prawa odstąpienia.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej skorzystanie z prawa odstąpienia.

- W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie dotyczy tylko niezrealizowanej części zobowiązań umownych. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia do Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną część umowy. Należne wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę przed zawarciem umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku podpisany (sprawdzony) przez Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może – w terminie 30 dni - od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek         w terminie 10 dni, licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu wad lub usterek. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia i zakończenia napraw gwarancyjnych (usunięcia wad i usterek).

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie do 5 dni od dnia ich ujawnienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający celem ujawnienia zakresu usterek może organizować przeglądy gwarancyjne, do udziału w których zaprasza Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem odpowiednio okresu rękojmi lub gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie o którym mowa w ust. 2, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11.

Obowiązki informacyjne, korespondencja

- W okresie realizacji robót i rękojmi/gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiające go w terminie siedmiu dni od wystąpienia jednej z poniższych okoliczności o:

- zmianie siedziby firmy,

- zmianie osób reprezentujących wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy.

- Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres:

- Zamawiającego: Urząd Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz,

- Wykonawcy: ................................................

- Zmiany adresów, o których mowa w ust. 2, potwierdzone na piśmie przez stronę nie stanowią zmiany umowy.

§ 12.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności – aneksu do umowy.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. Integralną część umowy stanowią załączniki:

- oferta Wykonawcy – załącznik nr 1;

- zapytanie ofertowe - załącznik nr 2.

…………………………………….                                              ……………………………….

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA

………………………………………..

KONTRASYGNATA SKARBNIKA