Załącznik nr2

UMOWA NR GPK………………

zawarta w dniu …………………………… r.  pomiędzy:

Gminą Przasnysz z siedzibą ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, NIP 761-15-35-277 reprezentowaną  przez:

Wójta Gminy Przasnysz -   Panią  Grażynę Wróblewską

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Przasnysz Pani Danuty Osowskiej,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”

i łącznie zwanymi „Stronami” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Usuwanie awarii wodociągowych na terenie gminy Przasnysz w 2025 roku” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, ofertą wykonawcy  i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu umowy.

- Usuwanie awarii sieci wodociągowych odbywać się będzie na odcinku od ujęcia wody do studzienki wodomierzowej lub ściany zewnętrznej budynku odbiorcy. Do usuwania awarii Wykonawca przystąpi najpóźniej w ciągu 10 godzin, a w sytuacjach wymagających natychmiastowego wykonania w ciągu 2 godzin - od telefonicznego powiadomienia przez  pracownika Urzędu Gminy o jej lokalizacji.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu objętego niniejszą umową oraz uzyskał konieczne informacje potrzebne do właściwej realizacji przedmiotu umowy.

- Integralnym załącznikiem do  niniejszej umowy jest Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1.

§ 2

Termin realizacji

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 3

Osoby do kontaktów

Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

- Upoważniony jest ze strony Zamawiającego: Lidia Lekowska, tel. 29-751-21-38, e-mail: l.lekowska@przasnysz.pl

- Upoważniony jest ze strony Wykonawcy: …………………….., e-mail: ………………..

§ 4

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego z cenami jednostkowymi wynikającymi z oferty wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do umowy,  oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego robót.

- Czynniki cenotwórcze:

  - praca sprzętu: …………………. złotych brutto za 1 godz. pracy, w tym 23 % VAT

  - roboczogodzina: ………………..złotych  brutto, w tym 23% VAT

  - koszty zakupu: ………………………..

- Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia w 2025 roku kwotę            100 000 zł brutto. W przypadku większej częstotliwości występowania awarii Zamawiający dopuszcza zwiększenie środków.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

§ 5

Rozliczenie przedmiotu umowy

- Rozliczenie za roboty, o których mowa w § 1 następować będzie sukcesywnie po wykonaniu robót i protokolarnym ich odbiorze przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego, nie później niż 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru robót.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie faktyczny czas pracy sprzętu, ilość roboczogodzin potwierdzony przez konserwatora oraz podpisanie protokołu odbioru usługi. Do faktury wykonawca dołączy faktury zakupu materiałów zakupionych do realizacji zamówienia.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, pod warunkiem stwierdzenia prawidłowości odebranej części przedmiotu umowy.

- Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu na rachunek Wykonawcy.

§ 6

Podwykonawcy

- Na powierzenie części zamówienia podwykonawcy Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego.

- Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujące prace:…………………..

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, 
że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wykonawca w ciągu 3 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedłoży tę umowę Zamawiającemu.

- W umowie zawartej z podwykonawcą, termin płatności za wykonane roboty ustalony zostanie w taki sposób, żeby termin płatności podwykonawcy przypadał wcześniej niż termin płatności Wykonawcy.

- Jako jednej z podstaw do uregulowania faktury wystawionej przez Wykonawcę, Zamawiający będzie żądał pisemnego oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu zrealizowanych przez podwykonawcę robót wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, to o tyle pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy.

Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zasad odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

§ 7

- Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone od wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.2 umowy w następujących przypadkach:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości   10 %,

  - w przypadku nieterminowej lub nienależytej realizacji przedmiotu umowy w wysokości  0,5 % za każdy dzień opóźnienia.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości umowy, o której mowa w § 4 ust 3 umowy.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

- W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

Odstąpienie od umowy

          - Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:

- wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy,

- rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,

- Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające 
z przepisów szczególnych.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:

- nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem 
01.01.2025 roku;

- zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 dni kalendarzowych;

- pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania umowne;

- w przypadkach wymienionych w pkt 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni, po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy, powierzyć realizację usług innemu podmiotowi, 
a kosztami tych usług obciąży Wykonawcę.

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone w ciągu 21 dni od dnia zaistnienia przyczyny je uzasadniającej.

- Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych postanowień umowy a w szczególności, gdy:

- nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 21 dni od terminu płatności ustalonego w umowie;

- odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokołu wykonania usług w okresie rozliczeniowym;

- zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć zobowiązania.

§ 9

Zmiany w umowie

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiana osób wskazanych w § 3 ust. 1 nie wymaga zmiany umowy, wystarczającą formą jest poinformowanie drugiej strony w formie pisemnej o takiej zmianie z podaniem danych nowej osoby.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy,

- zmianie osób reprezentujących,

- ogłoszeniu upadłości,

- ogłoszeniu likwidacji,

- zawieszeniu działalności,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca

- w terminie 14 dni od zaistnienia w/w okoliczności.

§ 10

Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i aktów prawnych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Egzemplarze umowy

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY:

Sporządziła: L.Lekowska