Przasnysz, dnia 02.03.2018 r.

Numer przetargu:  IZ.271.3.2018

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA PRZASNYSZ

województwo mazowieckie

Adres zamawiającego:

ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz

tel: 29 752 27 09 ,  fax: 29 752 27 09

email: ugprzasnysz@pro.onet.pl  , www.bip.przasnysz.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz w 2018 roku

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA: PRZASNYSZ

Województwo:  mazowieckie

Adres zamawiającego:

ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz

tel:  29 752 27 09 ,  fax: 29 752 27 09

email: ugprzasnysz@pro.onet.pl  , www.bip.przasnysz.pl

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz.

Wspólny słownik zamówień CPV:

45233141 – 9 – Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142 – 6 – prace w zakresie naprawy dróg.

14210000 – 6 – Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz. Na zakres zamówienia składa się :

- remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych – żwir wraz z transportem                      i wbudowaniem       w drogę gminną – szacowana ilość ok. 7.719  ton

- remont  nawierzchni żwirowych tłuczniem – tłuczeń wraz z transportem                         i wbudowaniem – szacowana ilość – ok. 2.799 ton

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych (łatanie dziur                        o głębokości 0 – 6 cm) – szacowana ilość ok. 370  m2

- remont cząstkowy nawierzchni wykonanych metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia jezdni dróg gminnych (łatanie dziur o głębokości 0 – 10 cm) – szacowana ilość ok. 1.000 m2.

- profilowanie równiarką dróg gminnych  - szacowana liczba – ok. 115 godzin pracy sprzętu.

Ze względu na specyfikę zamówienia,  którego przedmiotem jest bieżące utrzymanie dróg ilości prac są orientacyjne, co oznacza że ich ilość  może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy stosownie do wysokości posiadanych środków i potrzeb Zamawiającego.

Dokładna ilość robót będzie wynikać ze zleceń wystawianych przez Zamawiającego              w trakcie trwania umowy i może się różnić od orientacyjnych ilości podanych powyżej.

Zamówienie składa się z dwóch części:

Część 1 – Remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych (żwirem i tłuczniem)  oraz praca równiarką

Część 2 – Remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych  dróg gminnych

2. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na każdą z części oddzielnie.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5. Zamawiający  dopuszcza możliwość  udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówień uzupełniających będą roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym.

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia Podwykonawcom:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, którą Wykonawca  powierzy Podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania powyższego w formularzu ofertowym. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy  o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

Przez umowę podwykonawstwa rozumie się umowy w formie pisemnej              o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi  stanowiące cześć niniejszego zamówienia, zawartą pomiędzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą                 a podwykonawcą, a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą/dalszymi podwykonawcami.

IV. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Od podpisania umowy  do 31.12.2018r.

V.  WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU.

1.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki,              o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

  - Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Warunek zostanie spełniony w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składanym na podstawie  art. 25a ust.1 pzp (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz koncesji na wydobywanie żwiru lub pisemnego oświadczenia innego podmiotu posiadającego koncesję na udostepnienie tego materiału w celu realizacji przedmiotu zamówienia – dla części 1.

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający uzna warunek za spełniony  w tym zakresie jeżeli Wykonawca posiada polisę OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą  niż 100.000 zł. Wymagany warunek zostanie spełniony  w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 2 do SIWZ  oraz w oparciu  o dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia.

  - Zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wymagany warunek zostanie spełniony  w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 2  do SIWZ.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz Zdolności technicznej lub zawodowej.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający  się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia alb reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/ nie spełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

- Nie spełnienie przez wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.

- Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów:

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części  polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Załącznik nr 5 do siwz.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust.1 art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

    - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

    - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może  mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Va.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza               z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

2.	Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.

Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp, Wykonawcę:

1)	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) 	który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) 	jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych  w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp,

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego 
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) 	który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14  oraz 16-20 lub ust .5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp                        w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania            o udzielenie zamówienia.

## VI.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

1.	Do oferty (sporządzonej wg Załącznika nr 1)  Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) 	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału                      w postępowaniu - w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2 oraz

2) 	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia - w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3.

3)	Oświadczenie Wykonawcy /Załącznik nr 3/, że spełnia:

- 	warunki dotyczące posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- 	warunki dotyczące posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonywania zamówienia.

2. 	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,        w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału                       w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,     o których mowa w pkt 1 – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr  4.

3. 	Inne dokumenty jakie należy załączyć do oferty:

1) 	Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.

2) 	W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.

3) 	Zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy.

5. 	Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik     nr 4.

6. 	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

7. 	Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć, aktualne na dzień składania oświadczenia i dokumenty:

- w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                w postępowaniu:

1) 	Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 złotych.

2)      Koncesja na wydobywanie żwiru lub pisemne oświadczenie innego podmiotu posiadającego koncesję na udostepnienie tego materiału w celu realizacji przedmiotu zamówienia – dla części 1.

-  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1)  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - (załącznik Wykonawcy);

2)  Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji        o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż                6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);

7. 	Oferta wspólna

1) 	W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania i rozporządzania prawem                   w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

2) 	Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących   w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od  jednego wykonawcy i spełniać następujące wymagania:

a) 	oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1) składają wszyscy partnerzy podpisując się na jednym formularzu lub pełnomocnik (lider) w imieniu wszystkich; w nagłówku oświadczenia należy wpisać nazwę wykonawcy tj. konsorcjum, spółki cywilnej itp.

b)	oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2) oraz Oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców osobno.

8. 	Forma dokumentów

1)	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2 oraz oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 -składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

2) 	Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

3) 	Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4) 	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

5) 	Pozostałe oświadczenia i dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6) 	Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

7) 	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. 	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. 	Zapytania do SIWZ mogą być złożone w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień) na adres ugprzasnysz@pro.onet.pl

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. 	Dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/lub braku podstaw wykluczenia, dla zmiany lub wycofania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zastrzeżona jest forma pisemna.

4. 	Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. 	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6. 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

7. 	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej www.bip.przasnysz.pl

8. 	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.przasnysz.pl

9. 	Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej www.bip.przasnysz.pl

10. 	Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

11. 	Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są w zakresie spraw formalnych jest: Radosław Szydlik  – tel. 29 752 27 09 w. 41 oraz proceduralnych: Irena Czarzasta – tel.  29 752 27 09 w. 36 w godzinach pracy tut. Urzędu.

## VIII.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## IX.   TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. 	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## X.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza oferty - Załącznik       nr 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

2.	Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy.

3.	Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań    w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4.	Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

5.	Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

6.	Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę lub osobę upoważnioną.

7.	Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:

- 	Nazwa i adres Zamawiającego

-		Napis:

„Oferta przetargowa na Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz w 2018 roku  oraz „Nie otwierać przed 12.03.2018 r. przed godz. 12:15”.

8.	Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać   ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie              o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.

Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9.	Forma dokumentów – zgodnie z Rozdziałem VI pkt 8.

10.	W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą  być oznaczone klauzulą: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.)” i dołączone do oferty. Informacje o których mowa, winny być oddzielnie i trwale spięte.

XI.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

(pok. Nr 2)

-		lub przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo pocztą kurierską z uwzględnieniem postanowień pkt 1.

do dnia  12 marca 2018 roku do godz. 1200.

1.1. 	Oferty złożone po terminie wymienionym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane               i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

1.2. 		Oferty, które zostaną dostarczone po terminie określonym w pkt. 1, bez względu na datę stempla pocztowego będą uznane za złożone po terminie.

2.	Otwarcie ofert nastąpi  12 marca 2018 roku o godz. 1215  w siedzibie Gminy Przasnysz, 06-300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5 – pokój nr 3

3.	Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert.

4.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.	Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

- 	nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

-		ceny ofert,

-		terminy wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte  w ofertach.

6.      Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej

Informacje dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny i  terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych       w ofertach.

## XII.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

- Cena przedstawiona w Formularzu oferty winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie podlega zmianie, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

- Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, należne podatki itp. Powyższe opłaty obciążają koszty pośrednie Wykonawcy.

- Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje.

- Cena powinna być przedstawiona do dwóch miejsc po przecinku.

- Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie PLN.

- Cena oferty nie stanowi wartości umowy i służy jedynie porównaniu złożonych ofert 
w postępowaniu. Wartość faktycznie zakupionej opału może różnić się od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji z tego tytułu. Podane zapotrzebowanie  oraz wartość zakupu  są wyłącznie wartościami szacunkowymi.

## XIII.   OPIS KRYTERIÓW,  KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  w ustawie „Prawo Zamówień Publicznych” i spełnia wymagania określone          w SIWZ oraz, który zaoferował najkorzystniejszą najniższą cenę i termin płatności łącznie.

| Kryterium | Znaczenie w % |
| --- | --- |
| Cena – (koszt) | 60% |
| Termin płatności faktury | 40% |

Wzór obliczenia ceny:

(cena min )

--------------------------------------- x 100 pkt x 60%

(cena oferty badanej)

Termin płatności faktury:

14 dni -   0 pkt

21 dni – 20 pkt

30 dni – 40 pkt

Maksymalna ilość punktów to 100.

Całkowita liczba punków, jaką otrzyma dana oferta, obliczona będzie według poniższego wzoru:

L (100%)  = C (60%) + G 
gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,

G – punkty uzyskane w kryterium termin płatności

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego, 
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo nie krótszym niż 10 dni - jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zgodnie z art. 139 i art. 140 Pzp, umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

  - zostanie zawarta w formie pisemnej;

  - mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej;

  - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej;

  - zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy          z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

  - jest nieważna:

    - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp,

    - w części wykraczającej poza zakres przedmiotu zamówienia opisany            w niniejszej SIWZ;

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

    - Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

    - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy.

    - Ustala się  następujące  okoliczności,  które  mogą  powodować  konieczność  wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy oraz warunki zmiany umowy:

- zmiana stawki podatku od towarów i usług

Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy.

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy a także innym osobom, którym interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych  w ustawie Prawo zamówień publicznych zasad udzielenia zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ww. ustawy.

- Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są:

- odwołanie

- skarga do sądu

- Środki ochrony prawnej, przysługują:

- Wykonawcom,

- innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 2 ustawy.

XIX.	INFORMACJA NT MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYKONANIA CZĘSCI ZAMÓWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.

XX.	DODATKOWE INFORMACJE.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

- Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

XXI. Wykaz załączników do SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 5 - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

Załącznik nr 6 – wzór - projekt umowy,

Dokument zatwierdził w dn. 02.03.2018r.

Grażyna Wróblewska - Wójt Gminy Przasnysz

Załącznik nr 1 do SIWZ

……………………………………

/Nazwa Wykonawcy pieczęć firmowa/

Gmina Przasnysz									         ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………………………………………………………

Siedziba: …………..…………………………………………………………………

Nr telefonu/faxu: ….…………………………………………………………………

Adres e-mail:……………………………………………………………………………………

NIP:……………………..……………………………………………………………

REGON: ………….…………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego: ………………………………………………………

Na podstawie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych znak sprawy: IZ.271.3.2018) przystępujemy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2018 roku”, i oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

- Proponujemy wykonanie zamówienia za:

dla  Cz. 1 łącznie cena  brutto: ..................................................................................zł

słownie:............................................................................................................................

netto: ............................................................................................................................zł

plus podatek VAT ……. %, tj.:…………........ zł

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto w zł: za 1 tonę kruszywa, wraz z transportem i wbudowaniem kruszywa lub cena 1 godz. pracy równiarki | Wartość netto w zł (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Żwir z transportem i wbudowaniem | 7.719 ton |  |  |
|  | Tłuczeń z transportem i wbudowaniem | 2.799 ton |  |  |
| - 2. | Profilowanie dróg równiarką | 115 godz. |  |  |
| Razem cena brutto (suma wierszy 1 – 2) |  |  |  |  |
| VAT……..% |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |

Dla cz. 2-  Łącznie cena  brutto: .................................................................................zł

słownie:...........................................................................................................................

netto: ............................................................................................................................zł

plus podatek VAT ……. %, tj.:…………........ zł

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto w zł: za 1 m2 | Wartość netto w zł (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Remont cząstkowy nawierzchni wykonanych metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia | 1.000 m2 |  |  |
| 2. | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych | 370 m2 |  |  |
| Razem cena netto (suma wierszy 1 – 2) |  |  |  |  |
| VAT….. % |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |

W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Całkowita cena ofertowa brutto będzie służyć wyłącznie do porównania ofert.                                      Umowa  z Wykonawcą zostanie zawarta na ceny jednostkowe i będą one stanowić podstawę do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za rzeczywisty zakres wykonanych robót.

- Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonywać w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

- Akceptujemy projekt umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych,      w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, oraz zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Akceptujemy sposób i termin płatności (na podstawie faktur częściowych)               w terminie ……..  dni, licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Poniższe części  zamówienia zamierzamy powierzyć następującym Podwykonawcom na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału                              w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1**:

- …………………………………………………………………………….………

/część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz nazwa (firma) podmiotu, na zasoby którego powołuje się/

- ……………………………………………………………………………….……

/część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz nazwa (firma) podmiotu, na zasoby którego powołuje się/

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko i imię ………………………………………………………….……………

Stanowisko………………………………., numer telefonu ……………………………

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu*,

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*.

- Osoba do kontaktów:

Nazwisko i imię ……………………………… Stanowisko ……………..………….

Telefon …………………………………Adres e-mail ………………………………

- Zastrzeżenia Wykonawcy. Zastrzegam/ nie zastrzegam* w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.) w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić;

........................................

/miejscowość i data/

………….……………………………..………………….

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy wraz z pieczątką/

Załącznik nr 2 do siwz

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz w 2018 roku,  prowadzonego przez Gminę Przasnysz, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

1.	Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział V i VI

2.	Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

3. 	Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonywania zamówienia.

4.         Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej.

……………………….. (miejscowość), dnia ………….…

……..…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział V i VI, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie:

………………………………………………………….........................................................................…………….………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……………………… (miejscowość), dnia ………….……. r.

……..…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………..(miejscowość), dnia ………….……. r.

……..…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz w 2018 roku, prowadzonego przez Gminę Przasnysz, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

1. 	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. 	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

…………………….………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……..…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …..........………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp, 16-20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………..………….................………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… (miejscowość), dnia ………….…….

……..…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia         z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………….…… (miejscowość), dnia ………….……. .

……..…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………….………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……..………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………….…… (miejscowość), dnia ………….……. r.

……..…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do siwz

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ W TRYBIE ART. 24 UST. 11 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................

Numer tel./Fax. ..........................................................................................................

Przystępując do przetargu nieograniczonego pn. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz w 2018 roku

prowadzonego przez Gminę Przasnysz  oświadczam, iż przynależę/nie przynależę* do grupy kapitałowej.

data: ..................................                               	Podpis:

………………………………………………………..

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 5 do siwz

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia

Oświadczam w imieniu …................................................................................................

/nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy ................................................................................

………………………………………….…………………..…..........................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

niezbędne zasoby ….....................................................................................................

/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny/

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz w 2018 roku

oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:

……………………………………….…...........................................................................

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………….…...........................................................................

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………….…............................................................................

d) oświadczam, iż zrealizuję usługę   w zakresie, w jakim wykonawca polega na moich zdolnościach w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia /w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu

data: ..................................	                                     Podpis:

………………………………………………………

(Podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega)

UMOWA – PROJEKT dla cz.1

w sprawie zamówienia publicznego nr  ZP.271.3.2018

zawarta w dniu ……………… 2018  roku w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, pomiędzy:

Gminą Przasnysz z siedzibą w Przasnyszu ul. Św. Stanisława Kostki 5 ; 06-300 Przasnysz

reprezentowaną przez:

Grażynę Wróblewską         -          Wójta Gminy Przasnysz

przy kontrasygnacie:

Danuty Osowskiej		- 	Skarbnika Gminy Przasnysz

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

firmą ………………………………………………………………………………………

mającą siedzibę …………………………………………………………………………………………….

działającą na podstawie ……………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………..………………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na warunkach SIWZ bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Przasnysz w roku 2018.

- Zakres umowy obejmuje:

- remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych:

– żwir wraz z transportem   i wbudowaniem w drogę gminną – szacowana ilość ok. 7.719 ton

- tłuczeń wraz z transportem i wbudowaniem – szacowana ilość – ok. 2.799 ton

oraz praca równiarki ok. 115 godzin pracy sprzętu

Ilość ta może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy stosownie do wysokości posiadanych środków i potrzeb Zamawiającego.

W ramach zadania wydatkowane będą środki pochodzące z funduszu sołeckiego na rok 2018, które zostaną określone w załączniku do umowy z Wykonawcą który wygra przetarg na tę  część zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

- sukcesywnego dostarczania kruszywa oraz świadczenia usługi profilowania                 w miejscach wskazanych przez  Zamawiającego,

- zapewnienia kontroli nad rozładunkiem kruszywa,

- przestrzegania warunków BHP,

- ponoszenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji za dostarczoną jakość towaru,

- zabezpieczenia terenu rozładunku towaru zgodnie z przepisami BHP ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich,

- sporządzenia dowodu ilości dostarczonego kruszywa oraz dowodu ilości godzin świadczonej usługi profilowania dróg potwierdzonych przez osobę upoważnioną wyznaczoną przez Zamawiającego,

- pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Rozładunek kruszywa będzie odbywał się w sposób kontrolowany, polegający na rozłożeniu na szerokości drogi warstwy około 10 - 20 cm. Dopuszczalna warstwa kruszywa nie powinna przekraczać 25 cm. Surowiec dostarczany do Zamawiającego powinien spełniać wymogi techniczne i jakościowe dla surowca drogowego.

- Wbudowywane materiały muszą posiadać właściwe atesty.

§ 3

Termin wykonania zamówienia

- Przedmiot umowy realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

- Terminy dostaw kruszywa na poszczególne odcinki dróg gminnych oraz świadczenie usługi profilowania poszczególnych odcinków dróg będzie każdorazowo ustalał Zamawiający. Wykonawca będzie poinformowany telefonicznie lub faksem z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem o terminie wykonywania prac.

- Wykonawca po powzięciu wiadomości o:

- dostawie danej ilości kruszywa - dostarczy towar, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- zleceniu profilowania drogi, dokona realizacji usługi profilowania w ilości  110 godzin na drogach wskazanych przez Zamawiającego

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego dokładnego terminu dostawy lub usługi przystąpi do wykonywania prac w terminie ustalonym  z Zamawiającym..

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- zgłaszania zapotrzebowania na kruszywo telefonicznie lub faksem i wskazania miejsca dostawy,

- zgłaszania zapotrzebowania na świadczenie usługi profilowania telefonicznie lub faksem,

- zapłaty za dostarczony przedmiot umowy oraz wykonaną usługę profilowania wg postanowień umowy,

- wyznaczenia osoby (ewentualnie osób) do kontaktów z Wykonawcą, którzy będą zajmowali się uzgadnianiem terminu dostaw, wskazywaniem miejsc wyładunku, potwierdzaniem ilości i jakości dostarczanego materiału oraz potwierdzaniem realizacji usługi profilowania dróg.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

      - Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie  zgodnie ze złożoną ofertą      w wysokości:

……………………….brutto słownie: ……………………………………………….

przy zastosowaniu cen jednostkowych:

-  cena  1 tony żwiru z transportem i wbudowaniem:

brutto: ........................................................................... zł

słownie:.............................................................................................................................

netto: ..............................................................................................................................zł

plus podatek VAT ……. %, tj.:…………........ zł

-  cena  1 tony tłucznia z transportem i wbudowaniem:

brutto: ..................................................................................zł

słownie:.............................................................................................................................

netto: ..............................................................................................................................zł

plus podatek VAT ……. %, tj.:…………........ zł

-  cena 1 godziny pracy równiarki przy profilowaniu dróg

brutto: ..................................................................................zł

słownie:.............................................................................................................................

netto: ..............................................................................................................................zł

plus podatek VAT ……. %, tj.:…………........ zł

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ilościowo – wartościowym                i ustalone zostanie jako suma iloczynów ceny jednostkowej danego asortymentu oraz ilości jednostek wykonanych i potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zmianę ilościową poszczególnych asortymentów w zakresie mieszczącym się w opisie przedmiotu zamówienia.

      - Zapłata za dostarczenie towaru wraz z transportem i wbudowaniem, wykonaną usługę profilowania  nastąpi na podstawie faktur częściowych  zatwierdzanych przez Zamawiającego w oparciu o protokoły odbiorów częściowych podpisane przez obydwie strony,  w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni (termin zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy   Nr …………………………………

      - Faktura wystawiana przez Wykonawcę będzie zawierała pozycję dotyczącą profilowania dróg lub  dostarczonego kruszywa.

      - Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..................................

      - Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

      - Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem umowy.

- Zakres zamówienia, który Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy Podwykonawców został określony w Formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi spełniać co najmniej poniższe uwarunkowania:

    - Umowa wymaga formy pisemnej

    - Terminy zapłaty nie mogą być dłuższe niż 14-30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy lub Podwykonawcy ( w zależności od terminu płatności podanego przez wykonawcę w ofercie)

    - Wysokości kar umownych nie mogą być wyższe niż kary zastosowane             w umowie między Wykonawcą a Zamawiającym

Projekt  musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Jeżeli w terminie 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń do projektu umowy, uważać się go będzie za zaakceptowany

- Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań  Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczenia, iż dokonał stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonaną przez nich część zamówienia oraz oświadczeń Podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom, w przypadku powierzenia im wykonania części zamówienia objętych niniejszą umową, zaś zapłata całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.

- Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy.

§ 7

Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

- w razie odstąpienia od wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 10% całkowitej wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 niniejszej umowy,

- za zwłokę należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                      w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia określonej w § 5  niniejszej umowy.

- Dwukrotna dostawa kruszywa nie odpowiadającego normom, niezgodnego                          z wymaganiami określonymi w umowie, spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego i nałożenie na Wykonawcę kary określonej w ust. 2 pkt a).

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych             z przedłożonej do zapłaty faktury końcowej. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.

- Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnianie zasobów nie ponosi winy.

§8

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących  przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy,

- ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął zleconych dostaw kruszywa lub profilowania dróg bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje, mimo wezwania Zamawiającego   w terminie dłuższym niż 7 dni,

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających     z umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia pod rygorem nieważności.

- W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 10 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo dostaw i usług profilowania. Protokół będzie stanowić podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

Zmiana umowy

- Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących przypadkach:

- zmiany adresu Wykonawcy,

- wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy,

- w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- zmiany stawki podatku od towarów i usług

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu dostaw, bądź wprowadzenia nowego Podwykonawcy; Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wskazania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., wykonawca jest obowiązany wskazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana:

- siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,

- zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy                   i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,

- wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających, w okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mających wpływ na termin wykonania.

§ 10

- Przedstawicielstwo stron

Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły:

- Po stronie Wykonawcy:

- …………………. – tel. …………………

- Po stronie Zamawiającego

- …………………. – tel. …………………

Zadaniem jego będzie każdorazowe wskazanie miejsca profilowania, dostawy kruszywa wraz z transportem i wbudowaniem, potwierdzenie ilości, jakości, oraz potwierdzenie ilości godzin świadczonej usługi profilowania dróg oraz potwierdzenie ilości.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Zmiana treści umowy jest możliwa tylko w okolicznościach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy     z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

- Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie.              W przypadku braku porozumienia, właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji tej umowy, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik  do SIWZ

UMOWA – PROJEKT dla cz.2

w sprawie zamówienia publicznego nr  ZP.271.3.2018

zawarta w dniu ……………… 2018  roku w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, pomiędzy:

Gminą Przasnysz z siedzibą w Przasnyszu ul. Św. Stanisława Kostki 5 ; 06-300 Przasnysz

reprezentowaną przez:

Grażynę Wróblewską         -          Wójta Gminy Przasnysz

przy kontrasygnacie:

Danuty Osowskiej		- 	Skarbnika Gminy Przasnysz

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

firmą ……………………………………………………………………………………………

mającą siedzibę ………………………………………………………………………………………………

działającą na podstawie ………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………..……………………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na warunkach SIWZ bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Przasnysz w roku 2018.

  - Zakres umowy obejmuje:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych (łatanie dziur                               o głębokości 0 – 6 cm) – szacowana ilość ok. 370 m2

- remont cząstkowy nawierzchni wykonanych metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia jezdni dróg gminnych (łatanie dziur o głębokości 0 – 10 cm) – szacowana ilość ok. 1.000 m2.

Ilość ta może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy stosownie do wysokości posiadanych środków i potrzeb Zamawiającego.

§ 3

Termin wykonania zamówienia

1. Przedmiot umowy realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

2. Przedmiot należy realizować po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu                              z przedstawicielem  Zamawiającego.. Wykonawca będzie poinformowany telefonicznie lub faksem z co najmniej  2 dniowym wyprzedzeniem o terminie wykonywania prac.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1.Zamawiający zobowiązany jest do:

  - zapłaty za wykonany przedmiot umowy wg postanowień umowy,

  - wyznaczenia osoby (ewentualnie osób) do kontaktów z Wykonawcą, którzy będą zajmowali się uzgadnianiem terminu , wskazywaniem miejsc prac, potwierdzaniem ilości i jakości realizacji zadania.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie  zgodnie ze złożoną ofertą      w wysokości:

……………………….brutto słownie: ……………………………………………….

przy zastosowaniu cen jednostkowych:

- cena 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni wykonanych metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia

brutto: ..................................................................................zł

słownie:.............................................................................................................................

netto: ..............................................................................................................................zł

plus podatek VAT ……. %, tj.:…………........ zł

- cena 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych

brutto: ..................................................................................zł

słownie:.............................................................................................................................

netto: ..............................................................................................................................zł

plus podatek VAT ……. %, tj.:…………........ zł

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ilościowo – wartościowym                              i ustalone zostanie jako suma iloczynów ceny jednostkowej danego asortymentu oraz ilości jednostek wykonanych i potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zmianę ilościową poszczególnych asortymentów w zakresie mieszczącym się w opisie przedmiotu zamówienia.

Zapłata za wykonany remont nawierzchni, nastąpi na podstawie faktur częściowych  zatwierdzanych przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni (termin zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy    Nr …………………………………

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..................................

- Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Umowy o podwykonawstwo

  - Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem umowy.

  - Zakres zamówienia, który Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy Podwykonawców został określony w Formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

  - Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań  Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

4.Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi spełniać co najmniej poniższe uwarunkowania:

a) Umowa wymaga formy pisemnej

b) Terminy zapłaty nie mogą być dłuższe niż 14-30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy lub Podwykonawcy (w zależności od terminu płatności w umowie Wykonawcy i Zamawiającego podanego w ofercie)

  - Wysokości kar umownych nie mogą być wyższe niż kary zastosowane                   w umowie między Wykonawcą a Zamawiającym.

Projekt  musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Jeżeli w terminie 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń do projektu umowy, uważać się go będzie za zaakceptowany.

- Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczenia, iż dokonał stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonaną przez nich część zamówienia oraz oświadczeń Podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom, w przypadku powierzenia im wykonania części zamówienia objętych niniejszą umową, zaś zapłata całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.

- Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy.

§ 7

Kary umowne

1.Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych.

2.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) w razie odstąpienia od wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 10% całkowitej wartości przedmiotu umowy określonej w ofercie,

b) za zwłokę należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                     w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych                   z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.

- Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba ze za nieudostępnianie zasobów nie ponosi winy.

§8

Umowne prawo odstąpienia od umowy

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących  przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy,

- ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął zleconych prac bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje, mimo wezwania Zamawiającego w terminie dłuższym niż 7 dni ,

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia pod rygorem nieważności.

- W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 10 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokół będzie stanowić podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

Zmiana umowy

  - Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących przypadkach:

- zmiany adresu Wykonawcy,

- wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy,

- w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- zmiany stawki podatku od towarów i usług

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu dostaw, bądź wprowadzenia nowego Podwykonawcy; Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wskazania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., wykonawca jest obowiązany wskazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia.

.

§ 10

- Przedstawicielstwo stron

Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły:

1/  Po stronie Wykonawcy:

- …………………. – tel. …………………

2/  Po stronie Zamawiającego

- …………………. – tel. …………………

Zadaniem jego będzie każdorazowe wskazanie miejsca wykonania usługi, potwierdzenie ilości  i jakości wykonanych napraw dróg.

§ 11

Postanowienia końcowe

1/.  Zmiana treści umowy jest możliwa tylko w okolicznościach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2/.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy        z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

3/. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie.              W przypadku braku porozumienia, właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych         z realizacji tej umowy, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4/. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :						ZAMAWIAJĄCY: